石嘴山至银川都市圈城际公交改造实施方案

（征求意见稿）

按照《自治区银川都市圈建设工作推进领导小组关于印发<银川都市圈建设2020年工作计划>的通知》（宁银圈发〔2020〕1号）及《自治区交通运输厅关于进一步推进银川都市圈城际公交线路开通工作的通知》要求，为加快石嘴山市（大武口区）至银川市城际公交一体化进程，现结合我市实际，制定本方案。

一、项目实施依据

依据《自治区银川都市圈建设工作推进领导小组关于印发<银川都市圈建设2020年工作计划>的通知》（宁银圈发〔2020〕1号）和《自治区交通运输厅关于进一步推进银川都市圈城际公交线路开通工作的通知》要求，加快石嘴山市（大武口区）至银川市城际公交一体化进程。

二、目标任务

为了确保积极稳妥推进都市圈建设工作，计划对大武口至银川（南站）、大武口至银川西站2条客运班线线路进行改造，实行快速、低票价的公交运行模式，进一步丰富石嘴山市市府所在地的客运服务模式，并妥善解决原有大武口至银川客运班线线路车辆及从业人员退出市场问题。为广大群众提供高效、便捷、经济的出行服务，建设石嘴山市（大武口区）至银川市城际公交一体化交通运输体系。

- 改造后，大武口至银川南站、大武口至银川西站2条线路的普客、快客车辆全部下线退出线路经营，投入新能源车辆上线运行2条城际公交线路，考虑两条城际公交线路的服务范围有限，无法满足群众出行需求的实际，保留原有定制客运经营模式同步经营，为群众提供多样化、个性化出行服务，满足群众出行需求。

三、改造实施步骤

（一）确定城际公交运营主体。采取公开招标方式确定运营主体。

（二）实施公开招标。确定招标标准及内容，制定招标文件，完成公开招标工作。与中标企业签订合同。中标企业负责妥善解决原有大武口至银川客运班线线路车辆及从业人员退出市场问题，并提供开通城际公交需要的场站、车辆、人员等全部投入。

（三）购置新车。中标企业启动购车程序，购买（符合招标文件要求的）新能源车辆。

（四）上线运营。原班线客车收购完成，与银川沟通一致后，城际公交线路开通试运营，运营期限为3年。

四、面临的问题及解决措施

（一）对现有客运班线线路及车辆进行收购

我市经营大武口至银川客运班线企业有2家，分别是宁夏石运汽车运输有限公司和石嘴山市通达运输公司。目前，2家企业线路经营许可均未到期，仍有车辆在线路上经营（包括定制客运车辆），需对现有经营车辆进行收购，总计60辆客运班车、140辆定制客运商务车。

解决措施：由中标企业对未到期班线车辆进行回购，原有客运企业如对车辆有其它方面安排使用,可放弃车辆回购,由车辆所属企业自行安排或退出市场。

（二）从业人员再就业问题。

大武口至银川客运班线现有2家客运企业经营。改造后，现有2家客运企业有可能退出市场或扩大经营，要考虑对退出市场客运企业的影响，解决好现有客运企业的后续经营问题及200名左右从业人员再就业问题。

解决措施：城际公交开通后，在原班线从业人员自愿的前提下，由中标企业根据运营需求聘用部分人员。

五、保障措施

（一）加强统筹协调。线路改造及运营等事项需各地协调一致，加强与银川市的对接沟通协调，统一运营方案，推进银川都市圈建设任务落实。

（二）统筹财政补贴。为确保石银城际公交线路的顺利开通及都市圈公交的稳定运营和健康发展，按照《自治区财政厅关于下达2020年银川都市圈重点项目奖补资金预算指标的通知》（宁财（建）指标〔2020〕430号）文件精神，拟从自治区财政厅下达至我市的银川都市圈公交一体化项目奖补资金中拨付中标企业240万元，作为中标企业3年运营补贴，建立日常监管年终考核机制，每年对际公交运营情况进行考核。3年内如自治区继续安排银川都市圈大武口至银川城际公交支持资金，将全部补贴给中标运营企业。

附件：方案相关说明

附件

- 方案相关说明

（一）名词解释。本方案所称城际公交，是将大武口银川客运班线改造为公交化模式，实行低票价、快速运行，不属于城市公交，不享受老年人免费乘车等优惠政策。（依据《宁夏回族自治区老年人权益保障条例》第三十三条第一款第三项“六十五周岁以上老年人免费乘坐城市公共交通工具”；第三十三条第二款“前款第三项规定的具体优惠办法由设区的市、县级人民政府根据本地经济社会发展状况制定，对落实老年优待的公交企业应当给予相应经济补助”。）

（二）建议票价。建议本方案改造后的城际公交，其票价与“银川-大武口”对开线路的票价保持一致，并实行同步调整。

（三）班次设置。拟开通2条城际公交线路，与银川保持双向对开，班次及运力需与银川协商一致，建议为：

1.大武口至银川（南站）线路班次：早7:00至晚18:00，单向一小时一班共12班（双向对开24班），投入正常运行班次车辆12辆，1辆应急车辆，总计投入车辆13辆。

2.大武口至银川西站城际公交运行线路：早7:00至晚18:00，单向每2小时一班共6班（双向对开12班），投入正常运行车辆6辆，1辆应急车辆，总计投入车辆7辆。

3.经营者需调整班次的，须报主管部门批准。（依据《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十条第一款“客运经营者需要变更许可事项，应当向原许可机关提出申请，按有关规定办理。”）